Storyboard y guion: 7 Noviembre +-

Modelado personajes: 2 meses

Modelado escenario: 1 mes

Animaciones: 1 mes

Montaje y renderizado: 1 mes

Música y efectos de sonido: 1 mes

Postproducción: 1 mes

Entrega: Finales Mayo-Junio